## Slide 1: 软件工程Lab1心得 蔓珠沙华
Notes: 如果说要用某种物品来形容我们小组的软工Lab的话，那我选择曼珠沙华，看似很美，却很凄凉

## Slide 2: 小组分工
客户 - 11302010046 洪伟翔
需求分析兼测试 - 11300180158 干 悦
设计兼集成 - 11302010067 周予维
模块开发 - 11302010006 夏旭华
11302010010 张文戎
Notes: 小组分工。
我们小组的项目可以用二十个字概括全部过程
兴高采烈 – 斗志昂扬 – 跌宕起伏 – 险象环生- 死不瞑目

## Slide 3: 斗志昂扬

## Slide 4: 项目内容 – Fudan Mail Checker
绑定学号邮箱
新邮件及时提醒
快速阅读新邮件
快捷回复、转发、标记为已读、删除邮件

## Slide 5: 项目进度计划
2/25 需求分析，并与客户交流核对需求
2/26 - 2/27 设计文档
2/28 - 3/03 软件开发
3/04 - 3/08 软件测试并debug
3/09 交付成果

## Slide 6: 跌宕起伏
Notes: 开发过程中的困难

## Slide 7
Notes: Ajax跨域请求，smtp协议实现问题，pop3协议无法改变服务器端状态，流读取问题（以换用imap协议取代）

## Slide 9: 死不瞑目
Notes: 心得
cons
客户需求理解过盛
可行性调查不足、项目复杂性
pros
项目划分明确、接口定义清晰，对接没有出意外

## Slide 10
Notes: 客户端发送邮件因为编码、html标签文本和平文文本转换问题搁置

## Slide 11: 盖棺定论
Notes: 心得
cons
客户需求理解过盛
可行性调查不足、项目复杂性
pros
项目划分明确、接口定义清晰，对接没有出意外

## Slide 12: 客户需求理解过盛
Notes: 在最初客户的需求中其实只有提醒收到新邮件而已，后来在同客户交流的过程中，又不断添加了删除、回复、转发、标记已读功能。最后确定了一个相对开发周期来说比较庞大的项目需求。所以在开发过程中，开发团队总是觉得时间紧迫。在后期开发中不能不放弃一定的功能开发，只留下接口供后期发展。

## Slide 13: 设计方案回顾
Notes: 由于我们推出的时chrome浏览器学邮插件，而在chrome应用商店中，已经存在了google提供的Gmail插件和网易公司提供的网易邮箱插件。所以我们安装过网易的邮箱插件，并且希望借鉴其设计、架构。而网易邮箱插件属于使用cookie调用网易邮箱的接口进行邮件操作，而我们的学号邮箱却没有提供相关的接口。在这之后我们尝试通过后台直接解析学号邮箱页面，一则解析邮件html造成的延时十分影响用户体验；二来如果学号邮箱改版，我们就不得不做重新开发，对于二次开发是十分不利的。在进行直接学习、解析页面失败之后，我们尝试使用前后台模式。后台使用IMAP协议收取邮件并转码为前台js能够解析的代码；用SMTP发送邮件；使用cache维护连接流保持通信，不需要时常重新获取解析邮件。

## Slide 14: 项目划分明确
Notes: 最后说说我们这次项目做得最出色的地方，项目划分非常明确。由于这款插件只分为前台和后台，不存在代码整合，但是需要事先定义好接口。

## Slide 15: 谢谢